**GESTION DE RIESGOS**

Durante el desarrollo del proyecto hasta la fecha se presentaron los siguientes riesgos:

* **Riesgo R-07: Dificultades por falta de experiencia con las herramientas utilizadas.**

Los días iban pasando y el desarrollo del proyecto no concordaba con lo establecido en la planificación de actividades del Gantt Project, este problema surge debido a la falta de experiencia y conocimiento, por parte de los miembros, con una de las herramientas utilizadas “Git y GitHub”. Para el cual llevamos a cabo el siguiente plan de contingencia:

* Capacitamos a los miembros con dicha herramienta para tener más conocimiento del mismo y un mejor manejo.